Администрация  ТАТАРСКОГО сельского поселения ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2025 № 33-п

с.Татарка, Черлакский район

Омская область

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры Татарского

сельского поселения на 2025 – 2029 годы и

с перспективой до 2039 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Татарского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Татарского сельского поселения, Совет  Татарского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Татарского сельского поселения на 2025–2029 гг. и с перспективой до 2039 года  (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник Татарского сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Глава Татарского

сельского поселения                                                                                               А.А. Васягин

Приложение

к постановлению администрации

Татарского сельского поселения

от 28.03.2025  № 33-п

ПРОГРАММА

Татарского сельского поселения

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Татарского сельского поселения -  сельского поселения на 2025– 2029 с перспективой до 2039 годы»

# с. Татарка

# 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Татарского сельского поселения

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Татарского сельского поселения  на период с 2025 по  2039 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - - приказ Минтранса России от 18.02.2025 №492.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Татарского  МО, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Татарского сельского поселения - сельского поселения на 2025 – 2039 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Татарского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Татарского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития; - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2025 год. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Татарка– 300 тыс. рублей. Развитие уличного освещения – 134 тыс.рублей. Итого 434тыс.рублей. 2026 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Татарка – 420 тыс.рублей., Развитие уличного освещения – 134 тыс.рублей. Итого 554 тыс.рублей 2027 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Татарка – 480 тыс. рублей. Развитие уличного освещения – 134 тыс.рублей. Итого 614 тыс. рублей. 2028 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Татарка –520 тыс. рублей. Развитие уличного освещения – 150тыс.рублей. Итого 670 тыс. рублей. 2029 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Татарка – 580 тыс. рублей. Развитие уличного освещения – 150 тыс.рублей. Итого 730 тыс. рублей. 2030-2034 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Татарка –2300 тыс. рублей., Развитие уличного освещения – 840 тыс.рублей. Итого 3140 тыс. рублей 2035-2039 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Татарка – 1800 тыс.рублей., Развитие уличного освещения – 940 тыс.рублей. Итого 2740 тыс.рублей Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2039 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Татарского сельского поселения.

Татарское сельского поселения расположено в Южной части Черлакского района Омской области. В состав Татарского сельского поселения входят 6 населенных пунктов.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 30˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в сентябре месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -47˚. Высота снежного покрова составляет 30 - 35см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

На территории Татарского сельского поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории Татарского сельского поселения действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Татарское сельское поселение наделено статусом сельского поселения Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-оз «О границах и статусе муниципальных образований Омской   области».

В состав территории Татарского сельского поселения входят земли следующих 6 населенных пунктов:

- село Татарка;

- деревня Народное Степное;

- деревня  Ольховка;

- деревня Кузнецовка;

- деревня Народное Береговое;

- станция Черлак.

Численность населения поселения составляет:1280 чел.

Общая протяженность дорог местного значения – 35,89 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.

Автодороги с асфальтовым  покрытием  протяжённостью- 5,018 км, с грунтовым – 30,873 км.

Внешние связи Татарского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Татарка  до административного центра  Черлакского района по автодороге А 320 – 30 км.

По территории Татарского сельского поселения проходит железнодорожное сообщение «Омск-Рубцовск» с железнодорожным мостом через реку «Иртыш» также речное сообщение Российская Федерация - Республика Казахстан.

Сооружения воздушного сообщения в Татарском сельском поселении отсутствуют.

Автомобильный транспорт :

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным  видом пассажирского транспорта поселения является автомобили, находящиеся в личном пользовании.

Автотранспортные предприятия на территории  Татарского сельского поселения отсутствуют.

В настоящее время внешние связи Татарского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования Федерального и  местного значения. По территории Татарского сельского поселения  проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- «Подъезд к с. Татарка», 3шт. общей протяженностью 2,0 км.

- «Подъезд к д. Народное Береговое» протяженностью 0,5 км;

- «Подъезд к д. Народное Степное» протяженностью 0,3км.

Через Татарское сельское поселение проходит Федеральная автомобильная дорога А320 «Омск-Черлак-граница с Республикой Казахстан».

Данная автодорога обеспечивает населенные пункты: с. Татарка, д. Народное Береговое, д. Ольховка, д. Народное Степное, ст. Черлак, д. Кузнецовка - связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Одной из основных проблем автодорожной сети Татарского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Татарского сельского поселения входят 6 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с. Татарка  и населенными пунктами сельского поселения.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Татарка , км |
| --- | --- |
| деревня Народное Береговое | 6,5 |
| деревня Народное Степное | 8,6 |
| деревня Ольховка | 11,4 |
| деревня Кузнецовка | 25,0 |
| станция Черлак | 12 |

Населенные пункты Татарского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Татарка – ул. Центральная,  ул. Зеленая, ул. Новая, и ул. Победы, в д. Народное Береговое – ул. Степная, д. Народное Степное – ул. Зеленая, в  д. Ольховка – ул. Центральная, в д. Кузнецовка  – ул. Центральная  и ст. Черлак- ул. Привокзальная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Татарского сельского поселения.

| № п.п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| село Татарка |  |  |  |
| 1 | ул. Новая | 1,5 | 52258829 ОП МП 7 |
| 2 | ул. Юбилейная | 0,4 | 52258829 ОП МП 8 |
| 3 | ул. Степная | 1,5 | 52258829 ОП МП 9 |
| 4 | ул. Рабочая | 0,5 | 52258829 ОП МП 10 |
| 5 | ул. Механизаторов | 0,4 | 52258829 ОП МП 11 |
| 6 | ул. Зеленая | 2,1 | 52258829 ОП МП 12 |
| 7 | ул. Почтовая | 0,5 | 52258829 ОП МП 13 |
| 8 | ул. Победы | 1,7 | 52258829 ОП МП 14 |
| 9 | ул. Школьная | 0,4 | 52258829 ОП МП 15 |
| 10 | ул. Береговая | 0,7 | 52258829 ОП МП 16 |
| 11 | ул. 2 Переулок | 0,129 | 52258829 ОП МП 38 |
| 12 | ул. 3 Переулок | 0,113 | 52258829 ОП МП 39 |
| 13 | ул. 4 Переулок | 0,1 | 52258829 ОП МП 40 |
| 14 | ул. 5 Переулок | 0,317 | 52258829 ОП МП 41 |
| 15 | ул. 6 Переулок | 0,082 | 52258829 ОП МП 42 |
| 16 | ул. 7 Переулок | 0,13 | 52258829 ОП МП 43 |
| 17 | ул. 8 Переулок | 0,586 | 52258829 ОП МП 44 |
| 18 | ул. 9 Переулок | 0,567 | 52258829 ОП МП 45 |
| 19 | ул. 10 Переулок | 0,437 | 52258829 ОП МП 46 |
| 20 | ул. 11 Переулок | 0,298 | 52258829 ОП МП 47 |
| 21 | ул. 12 Переулок | 0,292 | 52258829 ОП МП 48 |
| 22 | ул. 13 Переулок | 0,179 | 52258829 ОП МП 49 |
| 23 | Подъезд к площадке временного размещения отходов | 0,8 | 52258829 ОП МП 51 |
| 24 | Подъезд к с. Татарка | 0,5 | 52258829 ОП МП 3 |
| 25 | Подъезд к с. Татарка | 0,5 | 52258829 ОП МП 4 |
| 26 | Подъезд к с. Татарка | 1,0 | 52258829 ОП МП 5 |
| 27 | Подъезд к кладбищу | 0,8 | 52258829 ОП МП 37 |
| 28 | ул. Центральная | 0,7 | 52258829 ОП МП 6 |
| 29 | ул. Спортивная | 0,265 | 52258829 ОП МП 50 |
| 30 | Южный объезд (от дороги Омск-Черлак-граница Казахстана до пересечения с дорогой ОП Мп 5 Подъезд к с. Татарка) | 1,53 | 52258829 ОП МП 61 |
|  | Итого: | 19,025 |  |
| деревня Народное Береговое |  |  |  |
| 31 | Подъезд к д. Народное Береговое | 0,5 | 52258829 ОП МП 2 |
| 32 | ул. Центральная | 1,527 | 52258829 ОП МП 22 |
| 33 | ул. Степная | 1,286 | 52258829 ОП МП 21 |
| 34 | ул. 1 Переулок | 0,271 | 52258829 ОП МП 52 |
| 35 | ул. 2 Переулок | 0,249 | 52258829 ОП МП 53 |
| 36 | ул. 3 Переулок | 0,247 | 52258829 ОП МП 54 |
|  | Итого: | 4,08 |  |
| деревня Народное Степное |  |  |  |
| 37 | Подъезд к д. Народное Степное | 0,3 | 52258829 ОП МП 1 |
| 38 | ул. Зеленая | 0,88 | 52258829 ОП МП 23 |
| 39 | ул.Коммунальная | 0,511 | 52258829 ОП МП 24 |
| 40 | ул. Озерная | 0,218 | 52258829 ОП МП 25 |
| 41 | ул. Степная | 0,212 | 52258829 ОП МП 26 |
| 42 | ул. Школьная | 1,049 | 52258829 ОП МП 27 |
|  | Итого: | 3,17 |  |
| деревня Ольховка |  |  |  |
| 43 | ул. Центральная | 0,639 | 52258829 ОП МП 33 |
| 44 | ул. Морозова | 0,647 | 52258829 ОП МП 34 |
| 45 | ул. Рабочая | 0,671 | 52258829 ОП МП 35 |
| 46 | ул. Новая | 0,209 | 52258829 ОП МП 36 |
| 47 | ул. 1 Переулок | 0,081 | 52258829 ОП МП 55 |
| 48 | ул. 2 Переулок | 0,223 | 52258829 ОП МП 56 |
| 49 | ул. 3 Переулок | 0,086 | 52258829 ОП МП 57 |
| 50 | ул. 4 Переулок | 0,249 | 52258829 ОП МП 58 |
|  | Итого: | 2,80 |  |
| деревня Кузнецовка |  |  |  |
| 51 | ул. Гагарина | 0,292 | 52258829 ОП МП 28 |
| 52 | ул. Зеленая | 0,334 | 52258829 ОП МП 29 |
| 53 | ул. Лесная | 0,195 | 52258829 ОП МП 30 |
| 54 | ул. Молодежная | 0,751 | 52258829 ОП МП 31 |
| 55 | ул. Центральная | 1,047 | 52258829 ОП МП 32 |
| 56 | ул. 1 Переулок | 0,628 | 52258829 ОП МП 59 |
| 57 | Южный подъезд | 1,690 | 52258829 ОП МП 60 |
|  | Итого: | 4,93 |  |
| Станция Черлак |  |  |  |
| 58 | ул. Лесная | 0,385 | 52258829 ОП МП 17 |
| 59 | ул. Новая | 0,145 | 52258829 ОП МП 18 |
| 60 | ул. Привокзальная | 0,791 | 52258829 ОП МП 19 |
| 61 | ул. Центральная | 0,237 | 52258829 ОП МП 20 |
|  | Итого: | 1,55 |  |
| ИТОГО: 35,891 |  |  |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 35,891 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 202920,0 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 3,19 |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 | 1,06 |

В результате анализа улично-дорожной сети Татарского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории Татарского сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Парк транспортных средств в собственности физических составляет 672 единицы, юридических лиц 16 единиц, и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 2,318 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 811 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью два поста - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Татарского сельского поселения дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением количества транспортных средств,  увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Черлакского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Татарского сельского поселения предусмотрено:

1.село Татарка:

- ремонт автодороги ул. Зеленая, - 0,13 км;

- реконструкция автодороги дороги, (ул. Новая, от д24 до д.33,)- 0,652 км;

- реконструкция автодороги ул. Школьная – 0,4 км;

- строительство автодороги  ул. 5 Переулок, -0.313 км.;

- строительство автодороги ул. Степная – 1,5 км.;

- ремонт автодороги ул. Победа- 0,6 км;

- ремонт автодороги по ул. 4-й переулок- 0,1 км;

- реконструкция ул. 8-й Переулок (ул.Новая, д.33-ул.Зеленая, д.53) – 0,634км;

- реконструкция    автодороги   подъезд к Молочно-товарной ферме – 0,654  км.

-   реконструкция автодороги, подъезд к с. Татарка до ул. Новая, д 35- 0,5 км;

  - 2. деревня Народное Степное:                                                                                                           - ремонт автодороги ул. Зеленая – 1.0 км;                                                                                      - - ремонт автодороги Подъезд к клубу – 0,1 км.

3. деревня Народное Береговое:                                                                                                   - реконструкция  автодороги Подъезд к д. Народное Береговое -0,5 км.

4.  деревня Ольховка:                                                                                                                      - реконструкция автодороги по ул. Центральная – 0,8 км.

5. деревня Кузнецовка:                                                                                                                   - ремонт автодороги по ул. Центральная -1.2 км.

6. станция Черлак:                                                                                                                          - ремонт автодороги ул. Привокзальная- 0,491 км;                                                                        - ремонт автодороги ул. Новая – 0,145 км.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ транспортной ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Татарского сельского поселения.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 202920 | 202920 | 202920 | 202920 | 202920 | 202920 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 30102 | 31302 | 32502 | 33842 | 34542 | 76542 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 202920 | 202920 | 202920 | 202920 | 202920 | 202920 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| село Татарка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 19,025 | 2,57 | 0,71 | 2,92 |
|  | главных улиц; | км | 10,4 | 1,18 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 4,83 | 1,39 | 0,71 | 2,92 |
| деревня Народное Береговое | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,08 | 1,3 |  |  |
|  | главных улиц | км | 3,31 | 1,3 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,77 |  |  |  |
| деревня Народное Степное | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,17 | 2,25 | 0,71 | 0,91 |
|  | главных улиц | км | 2,94 | 1,5 |  | 0,61 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,43 | 0,75 | 0,71 | 0,3 |
| деревня Ольховка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,80 | 1,83 | 0,81 | 0,28 |
|  | главных улиц | км | 2,16 | 1,04 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,64 | 0,79 | 0,81 | 0,28 |
| деревня Кузнецовка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,93 | 3,64 |  | 2,88 |
|  | главных улиц | км | 2,09 | 1,93 |  | 2,88 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,84 | 1,71 |  |  |
| станция Черлак | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,55 | 1,55 |  |  |
|  | главных улиц | км | 1,02 | 1,02 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,53 | 0,53 |  |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных общей протяженностью 33,82 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 7,97 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 5,17 км;

-строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 2,23 км;

6.Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Татарского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2025-2039гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035-2039 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.0125 | 12.2039 | 68400 | 202920 | 6400 | 300 | 420 | 460 | 560 | 560 | 2300 | 1800 | Администрация Татарского сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 62000 | 24000 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 13000 | 14400 | Областной бюджет |  |  |  |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.0125 | 12.2039 | 2482 | 202920 | 2482 | 134 | 134 | 134 | 150 | 150 | 840 | 940 | Администрация Татарского сельского поселения |  |  |  |
| 3 | Проектирование, реконструкция участков дорог | Повышение качества | 01.01.25 | 12.2039 | 20680 | 62000 | 2000 | 250 |  |  |  | 360 | 610 | 780 | Администрация Татарского сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18680 | 2700 |  |  |  | 4140 | 3420 | 8420 | Областной бюджет |  |  |  |
| 4 | Строительство и реконструкция участков дорог | Безопасность движения | 01.01.25 | 12.2040 | 212000 | 62000 | 2000 |  | 600 |  |  |  | 600 | 800 | Администрация Татарского сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 210000 |  | 60000 |  |  |  | 60000 | 90000 | Областной бюджет |  |  |  |
| * информация требует уточнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Татарского  сельского поселения на 2025 – 2039 годы, составляет 303562 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2025 – 2039 годы. Полученные результаты (в ценах 2025года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Татарского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестиции на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 300 | 420 | 460 | 560 | 560 | 2300 | 1800 700 | 6400 |
| 2 | Освещение | 134 | 134 | 134 | 150 | 150 | 840 | 940 | 2482 |
| 3 | Строительство и реконструкция дорого | 250 | 600 |  |  | 360 | 1210 | 1580 | 4000 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Татарского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2025года) приведено в таб. № 8.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПТР Татарского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Татарского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 68400 | 0 | 62000 | 6400 | 0 |
| 2 | Освещение | 2482 | 0 | 0 | 2482 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2039 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Татарского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Татарского сельского поселения.

Администрация Татарского сельского поселения сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей». Утверждение планов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета сельского поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности транспортных услуг.